# Recolección de requisitos (SGAE – Asistencia Estudiantil)

Objetivo: obtener, validar y acordar qué debe hacer el sistema y bajo qué restricciones.

Alcance de la recolección

- Actores: Estudiantes, Docentes, Registro Académico, Coordinación Académica.

- Áreas clave: inscripción/matrícula, horarios/secciones, toma de asistencia, reportes, seguridad/roles, integridad de datos y auditoría.

Fuentes y técnicas

- Revisión documental (programas de curso, reglamentos, calendarios académicos).

Actividades

- Identificar stakeholders y mapa de interés.

- Definir objetivo, límites y supuestos del sistema.

- Consolidar requisitos:

  - Funcionales (RF): registrar asistencia, gestionar estudiantes/docentes, cursos, exportaciones.

  - No funcionales (RNF): disponibilidad, desempeño (consultas <2s en listados típicos), seguridad (roles: Admin/Docente/Consulta), auditoría básica, respaldos.

Criterios de aceptación

- Requisitos completos, sin contradicciones, priorizados y validados.

- Glosario y reglas de negocio claras.

- Trazabilidad mínima establecida.

# Planificación de etapas (macro del proyecto)

Roles y responsables

- PM (plan y seguimiento),

- Analistas (requisitos).

Estructura por etapas.

- Inicio: objetivos, alcance, stakeholders, riesgos iniciales.

- Análisis: recolección/validación de requisitos, casos de uso, ER conceptual.

- Diseño: modelo lógico/físico Oracle.

- Implementación: esquema Oracle (tablas, secuencias, triggers.

- Pruebas: unitarias, integración.

- Despliegue: scripts, datos semilla.

- Cierre: documentación final, lecciones aprendidas, plan de soporte.

Artefactos por etapa (salida mínima)

- Inicio: Acta de proyecto y matriz de riesgos.

- Análisis: Catálogo RF/RNF, CU alto nivel, ER conceptual.

- Diseño: Modelo físico Oracle, definiciones de roles/permisos.

- Implementación: Scripts SQL.

- Pruebas: Plan de pruebas + evidencias, reporte de defectos cerrado.

- Despliegue: Documentación corregida según requerimientos.

- Cierre: Paquete de entrega.

Riesgos comunes y mitigación

- Cambios tardíos de requisitos → control de cambios/impacto.

- Datos inconsistentes → reglas/validaciones y FK en BD.

- Rendimiento en reportes → índices y vistas materializadas si aplica.

# Diagrama ER (prototipo)